DOCUMENTO DE NEGOCIO Y REQUERIMIENTOS

Plataforma L.A.M.A. Mototurismo

Versión: 1.0
Estado: Aprobado – Pre-Implementación
Autor: Daniel Villamizar / Asesoría Técnica 
Fecha: Enero 2026

1. RESUMEN EJECUTIVO

La Plataforma L.A.M.A. Mototurismo es una solución digital diseñada para reemplazar y modernizar el actual proceso manual basado en archivos Excel (COR – Chapter Odometer Report), garantizando:

- Integridad de datos

- Transparencia en el cálculo de puntajes

- Automatización administrativa

- Gamificación para los miembros

- Escalabilidad regional, nacional y continental

La plataforma respeta estrictamente las normas oficiales de Mototurismo L.A.M.A. y replica fielmente la lógica histórica usada en los campeonatos, eliminando errores humanos y dependencia de hojas de cálculo.

2. PROBLEMA DE NEGOCIO ACTUAL

Situación actual

- Registro manual en Excel

- Validación visual de evidencias

- Consolidación tardía de rankings

- Riesgo de errores por:

  - Homónimos

  - Múltiples motos por miembro

  - Diferencias de unidades (Millas / KM)

  - Versiones inconsistentes de archivos

Impacto

- Alta carga operativa para MTOs

- Falta de visibilidad en tiempo real para miembros

- Riesgo reputacional por reclamos de puntaje

- Escalabilidad limitada

3. OBJETIVOS DEL PROYECTO

Objetivo general

Implementar una plataforma SaaS centralizada que gestione asistencia, millaje, evidencias y ranking del Mototurismo L.A.M.A. con reglas claras y automatizadas.

Objetivos específicos

- Digitalizar el COR sin perder historia

- Automatizar el cálculo de puntos

- Soportar múltiples motos por miembro

- Unificar criterios de distancia y unidades

- Reducir el trabajo administrativo del MTO

- Mejorar la experiencia del miembro

4. ALCANCE FUNCIONAL

Incluye

- Gestión de miembros

- Gestión de motos (máx. 2 activas)

- Gestión de eventos

- Registro de asistencias

- Validación de evidencias fotográficas

- Cálculo automático de puntos

- Ranking consolidado

- Reportes oficiales

No incluye (fase 1)

- Pagos

- Inscripciones públicas

- Integraciones externas

- Redes sociales

5. ROLES DEL SISTEMA

5.1 Miembro (Rider)

- Consulta ranking

- Visualiza progreso de millas

- Visualiza medallas

- Registra asistencia vía QR

5.2 Oficial MTO

- Valida asistencias

- Gestiona evidencias

- Registra odómetros

- Supervisa rankings

5.3 Comité / Admin

- Configura reglas

- Supervisa campeonatos

- Audita resultados

6. MODELO DE NEGOCIO Y REGLAS CLAVE

6.1 Regla Multi-Moto

- Un miembro puede registrar hasta 2 motos activas

- El puntaje y millaje del miembro es la suma de todas sus motos

6.2 Evidencia Fotográfica

- Evidencia obligatoria por moto

- Formato collage:

  - Piloto + moto

  - Odómetro en primer plano

- Momentos:

  - Inicio de año

  - Corte de evento

6.3 Unidades

- Lectura original se guarda tal cual (Millas o KM)

- Conversión automática a Millas para reportes

- Factor: 1 KM = 0.621371 Miles

7. REGLAS DE PUNTUACIÓN

7.1 Puntos por Evento

| Clase Evento | Puntos |
| --- | --- |
| Clase 1 | 1 |
| Clase 2 | 3 |
| Clase 3 | 5 |
| Clase 4 | 10 |
| Clase 5 | 15 |

7.2 Bono por Distancia (IDA)

| Distancia (Millas) | Puntos |
| --- | --- |
| ≤ 200 | 0 |
| > 200 | 1 |
| > 800 | 2 |

Umbrales configurables en base de datos

7.3 Visitante

- Local: 0

- Visitante A (mismo continente): +1

- Visitante B (otro continente): +2

8. HISTORIAS DE USUARIO (COMPLETAS)

HU-01 – Mi Tablero

Como miembro
Quiero ver mi progreso total de millas
Para saber cuánto me falta para una medalla

Criterios

- Suma de todas mis motos

- Vista clara de cada moto

- Total consolidado

HU-02 – Ranking

Como miembro
Quiero ver mi posición nacional
Para comparar mi desempeño

Criterios

- Ranking en tiempo real

- Basado en MemberId (no nombre)

- Fuente: vista oficial

HU-03 – Registro de Asistencia

Como miembro
Quiero mostrar un QR
Para registrar mi asistencia rápido

HU-04 – Validación MTO

Como MTO
Quiero escanear un QR y subir evidencia
Para confirmar la asistencia sin Excel

HU-05 – Evidencia por Moto

Como MTO
Quiero seleccionar la moto correcta
Para evitar errores de millaje

HU-06 – Cálculo Automático

Como sistema
Quiero calcular puntos automáticamente
Para evitar interpretaciones humanas

9. MODELO DE DATOS (PROPUESTO)

Entidades principales

- Members

- Vehicles

- Events

- Attendance

- Chapters

- Configuration

Principios

- Normalización

- Claves técnicas (IDs)

- Compatibilidad 1:1 con Excel

- Vistas como fuente de verdad

10. ARQUITECTURA PROPUESTA

Arquitectura

Clean Architecture / Hexagonal

Capas

- Domain (Reglas)

- Application (Casos de uso)

- Infrastructure (SQL, Blob)

- API (REST)

Tecnologías

- .NET 8

- SQL Server

- EF Core

- Azure Blob Storage

- App Web + Mobile

11. ESTRATEGIA DE MIGRACIÓN

- Auditoría de encabezados Excel

- Script ETL en Python

- Inserción histórica

- Validación con vistas

- Congelamiento del Excel

12. BENEFICIOS CLAVE

- Reducción >70% carga administrativa

- Eliminación de disputas por puntaje

- Transparencia total

- Base sólida para expansión continental

- Experiencia moderna para miembros

13. RIESGOS Y MITIGACIÓN

| Riesgo | Mitigación |
| --- | --- |
| Error histórico | Migración auditada |
| Homónimos | Uso de IDs |
| Interpretación reglas | Configuración en BD |
| Escalabilidad | Arquitectura desacoplada |

14. CONCLUSIÓN

Esta aplicación no es un simple sistema, es la columna vertebral digital del Mototurismo L.A.M.A.

El diseño propuesto:

- Respeta la historia

- Automatiza el presente

- Prepara el futuro

Estado:

- Documento de negocio completo

- Listo para comité / sponsors / desarrollo

DOCUMENTO DE NEGOCIO Y REQUERIMIENTOS

Plataforma L.A.M.A. Mototurismo

Versión: 1.1
Estado: Aprobado – Roadmap Completo
Fecha: Enero 2026

15. ROADMAP EVOLUTIVO DEL PRODUCTO

La plataforma se concibe en tres fases, cada una entregando valor independiente y acumulativo.

FASE 1 – CORE OPERATIVO (BASE DEL SISTEMA)

(Ya documentada y aprobada)

Objetivo

Digitalizar el COR, automatizar puntaje y ranking, eliminando Excel como fuente operativa.

Capacidades clave

- Registro de miembros y motos

- Asistencias vía QR

- Evidencias fotográficas

- Cálculo automático de puntos

- Ranking consolidado

- Reportes oficiales

Resultado:
Sistema funcional, confiable, auditable y alineado 100% con normas actuales.

FASE 2 – EXPERIENCIA, GAMIFICACIÓN Y AUTOGESTIÓN

Objetivo

Transformar la plataforma de “sistema administrativo” a experiencia viva para el miembro, incrementando participación y sentido de pertenencia.

15.1 Funcionalidades Fase 2

Gamificación Avanzada

- Medallas dinámicas:

  - Iron Butt

  - Iron Butt 1000 / 1500 / 2000

  - Visitante Internacional

- Barras de progreso visuales

- Historial de logros por año

Pasaporte Digital L.A.M.A.

- Línea de tiempo de eventos asistidos

- Sello digital por evento

- Evidencias históricas asociadas

Rankings Extendidos

- Ranking por:

  - Capítulo

  - Región

  - País

  - Continente

- Filtros por año y tipo de evento

Autogestión del Miembro

- Visualización de sus motos

- Estado de evidencias

- Historial de puntos por evento

- Descarga de certificado personal

15.2 Beneficios Fase 2

- Mayor engagement

- Reducción de consultas al MTO

- Transparencia total

- Cultura de logro y hermandad

FASE 3 – ESCALAMIENTO, ANALÍTICA Y ECOSISTEMA

Objetivo

Convertir la plataforma en un ecosistema digital continental, con capacidad analítica, estratégica y de expansión.

15.3 Funcionalidades Fase 3

Multi-País / Multi-Continente

- Campeonatos simultáneos

- Reglas configurables por país

- Consolidación continental

Analítica Avanzada

- Dashboard para Comité:

  - Participación por evento

  - Millas promedio

  - Crecimiento por región

- Exportes automáticos (PDF / Excel)

Motor de Reglas Dinámicas

- Configuración sin código:

  - Umbrales de distancia

  - Puntos por clase

  - Bonos especiales

- Versionado de reglas por año

Ecosistema e Integraciones (futuro)

- Sponsors

- Convenios

- Integración con eventos oficiales

- API pública controlada

15.4 Beneficios Fase 3

- Toma de decisiones basada en datos

- Profesionalización del campeonato

- Base para alianzas estratégicas

- Escalabilidad internacional

16. CASOS DE USO (USE CASES) FORMALIZADOS

UC-01 – Registrar Asistencia a Evento

Actor principal: Miembro
Actor secundario: MTO

Flujo principal

- Miembro llega al evento

- Abre su Pasaporte L.A.M.A.

- Muestra QR dinámico

- MTO escanea QR

- Sistema registra asistencia en estado PENDING

Postcondición

- Asistencia creada

- Pendiente de validación

UC-02 – Validar Evidencia Fotográfica

Actor: MTO

Flujo principal

- MTO busca miembro

- Selecciona evento

- Selecciona moto (1 o 2)

- Carga:

  - Foto piloto + moto

  - Foto odómetro

- Ingresa lectura y unidad

- Confirma

Postcondición

- Evidencia almacenada

- Asistencia confirmada

- Puntos calculados

UC-03 – Calcular Puntaje de Evento

Actor: Sistema

Reglas

- Conversión automática KM → Millas

- Cálculo:

  - Puntos por evento

  - Puntos por distancia

  - Bonus visitante

Resultado

- Puntaje persistido

- Ranking actualizado

UC-04 – Visualizar Ranking

Actor: Miembro

Flujo

- Accede al ranking

- Sistema consulta vista oficial

- Muestra posición y comparativa

UC-05 – Consolidar Multi-Moto

Actor: Sistema

Regla

- Agrupar por MemberId

- Sumar millas de todas las motos

- Mostrar desglose y total

UC-06 – Administrar Reglas de Campeonato

Actor: Comité / Admin

Capacidades

- Modificar umbrales

- Ajustar puntos por clase

- Definir bonus visitante

- Versionar reglas

UC-07 – Auditoría y Reporte Oficial

Actor: Comité

Flujo

- Solicita reporte

- Sistema genera desde vistas oficiales

- Exporta PDF/Excel

17. MATRIZ TRAZABILIDAD (RESUMIDA)

| Requisito | UC | Fase |
| --- | --- | --- |
| Multi-moto | UC-05 | 1 |
| Evidencias | UC-02 | 1 |
| Ranking | UC-04 | 1 |
| Gamificación | UC-04 | 2 |
| Pasaporte | UC-01 | 2 |
| Analítica | UC-07 | 3 |
| Reglas dinámicas | UC-06 | 3 |

18. CONCLUSIÓN

La plataforma L.A.M.A. Mototurismo está diseñada como:

- ✔ Sistema operativo (Fase 1)

- ✔ Experiencia digital (Fase 2)

- ✔ Ecosistema estratégico (Fase 3)

No es solo una app:
Es la infraestructura digital oficial del Mototurismo L.A.M.A.

ESTADO DEL DOCUMENTO

- Requerimientos completos

- Casos de uso formalizados

- Roadmap definido

- Listo para:

  - Comité Nacional

  - Sponsors

  - Desarrollo

  - Auditoría futura

BUSINESS CASE FINANCIERO

Plataforma L.A.M.A. Mototurismo

Versión: 1.0
Fecha: Enero 2026
Audiencia: Comité Nacional / Junta / Sponsors
Horizonte: 3 años

1. RESUMEN EJECUTIVO

La implementación de la plataforma L.A.M.A. Mototurismo representa una inversión estratégica, no un gasto operativo. El sistema permite:

- Reducir costos administrativos recurrentes

- Eliminar errores y reclamos por puntaje

- Incrementar participación de miembros

- Habilitar nuevas fuentes de ingreso indirecto

- Escalar el campeonato a nivel continental

Conclusión:
El proyecto se paga solo en menos de 18 meses y habilita crecimiento sostenible.

2. COSTOS ACTUALES (ESCENARIO SIN SISTEMA)

2.1 Costos Operativos Estimados (Anuales)

| Concepto | Estimación |
| --- | --- |
| Horas MTO (Excel, validaciones, reclamos) | 800 h |
| Valor hora estimado | USD 20 |
| Costo anual administrativo | USD 16,000 |

2.2 Costos Ocultos

- Retrasos en rankings

- Reclamos y desgaste reputacional

- Desmotivación de miembros

- Riesgo de pérdida de patrocinadores

3. INVERSIÓN PROPUESTA

3.1 Costos de Implementación (Única vez)

| Fase | Alcance | Costo Estimado |
| --- | --- | --- |
| Fase 1 | Core Operativo | USD 25,000 |
| Fase 2 | Gamificación / Experiencia | USD 15,000 |
| Fase 3 | Analítica / Escalamiento | USD 20,000 |
| Total Proyecto |  | USD 60,000 |

3.2 Costos Operativos (Anuales)

| Concepto | Costo |
| --- | --- |
| Hosting / Infraestructura | USD 3,000 |
| Soporte / Mantenimiento | USD 4,000 |
| Evolutivos menores | USD 3,000 |
| Total anual | USD 10,000 |

4. BENEFICIOS CUANTIFICABLES

4.1 Ahorro Directo

- Reducción ≥70% horas administrativas

- Ahorro anual estimado: USD 11,200

4.2 Incremento de Participación

- +15% asistencia a eventos

- Mayor inscripción en campeonatos

4.3 Nuevas Oportunidades

- Sponsors digitales

- Certificados oficiales

- Reportes premium

5. RETORNO DE INVERSIÓN (ROI)

Escenario Conservador (3 años)

| Año | Beneficios | Costos | Flujo Neto |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | USD 11,200 | USD 60,000 | -48,800 |
| 2 | USD 15,000 | USD 10,000 | +5,000 |
| 3 | USD 20,000 | USD 10,000 | +10,000 |

Break-even: entre meses 16 y 18
ROI a 3 años: positivo y creciente

6. BENEFICIOS NO FINANCIEROS (CLAVE)

- Transparencia total

- Confianza del miembro

- Profesionalización del campeonato

- Imagen institucional sólida

- Escalabilidad internacional

7. RECOMENDACIÓN

Aprobar la inversión en Fase 1 inmediata y planificar Fase 2 y 3 como evolución natural del producto.

STATEMENT OF WORK (SOW) / RFP

Plataforma L.A.M.A. Mototurismo

1. OBJETIVO DEL SOW / RFP

Contratar el diseño, desarrollo, implementación y soporte de una plataforma SaaS para la gestión integral del Mototurismo L.A.M.A., alineada con normas oficiales y procesos históricos.

2. ALCANCE DEL PROYECTO

2.1 Incluido

- Diseño funcional y técnico

- Desarrollo backend y frontend

- Base de datos relacional

- Automatización de reglas

- Migración de datos históricos

- Pruebas y validación

- Documentación

- Capacitación básica

2.2 Excluido

- Pasarela de pagos

- Apps nativas (iOS/Android) en Fase 1

- Integraciones externas no definidas

3. ENTREGABLES POR FASE

FASE 1 – Core Operativo

- Backend .NET

- Base de datos SQL

- Motor de puntos

- Ranking oficial

- Gestión evidencias

- API REST

🔹 FASE 2 – Experiencia

- Gamificación

- Pasaporte digital

- Rankings extendidos

- UX móvil optimizado

🔹 FASE 3 – Escalamiento

- Dashboards analíticos

- Configuración avanzada

- Multi-país

- Exportes y reportes

4. REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS

- Arquitectura Clean / Hexagonal

- Código documentado

- Uso de IDs técnicos

- No hardcodear reglas

- Versionado de reglas

- Pruebas unitarias mínimas

5. CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

- Cumplimiento total de reglas de negocio

- Compatibilidad con datos históricos

- Cálculos auditables

- Rendimiento adecuado

- Seguridad básica implementada

6. CRONOGRAMA ESTIMADO

| Fase | Duración |
| --- | --- |
| Fase 1 | 10–12 semanas |
| Fase 2 | 6–8 semanas |
| Fase 3 | 8–10 semanas |

7. PERFIL DEL PROVEEDOR

- Experiencia en sistemas transaccionales

- Capacidad de modelar reglas complejas

- Buen manejo de UX móvil

- Enfoque en calidad y documentación

8. MODELO DE CONTRATACIÓN

- Precio fijo por fase

- Pagos por hitos

- SLA básico de soporte

9. PROPIEDAD INTELECTUAL

- Código y datos pertenecen a L.A.M.A.

- Proveedor entrega repositorio completo

- Documentación obligatoria

10. CONFIDENCIALIDAD

Toda la información compartida es confidencial y de uso exclusivo para este proyecto.

11. APROBACIÓN

Este SOW / RFP sirve como base oficial para:

- Solicitud de propuestas

- Contratación directa

- Evaluación de proveedores

ESTADO FINAL

- Business Case Financiero completo

- SOW / RFP formal

- Listo para:

- Comité Nacional

- Sponsors

- Proveedores

- Junta Directiva

L.A.M.A. MOTOTURISMO

Plataforma Digital Oficial del Campeonato

Mototurismo no es solo rodar.
Es pertenecer, conquistar rutas y dejar huella.

¿QUÉ ES?

L.A.M.A. Mototurismo es la plataforma digital oficial que gestiona y visibiliza el campeonato de mototurismo de la Latin American Motorcycle Association, conectando miles de riders, capítulos y eventos en un solo ecosistema tecnológico.

Transforma un proceso histórico manual en una experiencia digital moderna, transparente y escalable.

A QUIÉN IMPACTA

- Riders activos de L.A.M.A.

- Capítulos locales, regionales y nacionales

- Oficiales MTO y Comités

- Comunidad motera internacional

Una audiencia altamente fiel, con poder de decisión y afinidad con marcas.

¿QUÉ PROBLEMA RESUELVE?

Hoy el campeonato se gestiona con Excel y procesos manuales.

La plataforma:

- Elimina errores

- Automatiza rankings

- Garantiza transparencia

- Aumenta la participación

- Profesionaliza el campeonato

¿CÓMO FUNCIONA?

- Check-in digital en eventos (QR)

- Registro de motos y millaje real

- Evidencia fotográfica validada

- Cálculo automático de puntos

- Medallas y rankings en tiempo real

Todo bajo reglas oficiales L.A.M.A.

¿POR QUÉ ES ATRACTIVO PARA SPONSORS?

Visibilidad Directa y Segmentada

- Marca asociada a:

  - Eventos oficiales

  - Rankings

  - Medallas

  - Pasaporte digital del rider

Datos Reales (no likes)

- Kilómetros recorridos

- Eventos asistidos

- Regiones activas

- Tendencias de participación

Afinidad de Marca

- Comunidad leal

- Alta recordación

- Experiencias reales, no publicidad invasiva

OPORTUNIDADES DE PATROCINIO

| Nivel | Beneficio |
| --- | --- |
| 🥇 Gold | Naming de medallas y rankings |
| 🥈 Silver | Branding en eventos y pasaporte |
| 🥉 Bronze | Presencia en reportes y certificados |

Opciones personalizadas disponibles.

IMPACTO ESPERADO

- +15% participación en eventos

  - engagement de riders

  - visibilidad continua (no solo el día del evento)

  - valor percibido del campeonato

ESCALABLE

- Nacional → Continental → Internacional

- Preparado para múltiples países

- Listo para crecer con aliados estratégicos

¿QUIERES SER PARTE?

Buscamos sponsors que:

- Crean en la comunidad

- Valoren la experiencia real

- Quieran asociar su marca a rutas, aventura y hermandad

L.A.M.A. Mototurismo no se mira.
Se vive. Se recorre. Se conquista.

CONTACTO

L.A.M.A. Mototurismo – Comité Nacional
[Correo oficial]
[Sitio web]

MENSAJE FINAL

No patrocinamos eventos.
Construimos historias en carretera.